ПЕРЕЧЕНЬ   МЕРОПРИЯТИЙ  ПРОГРАММЫ

МО «ЗАВОЛЖСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»

| № п/п | Цель, задачи, наименование мероприятий | Сроки (годы) | Исполнители | Источники финансирования | Объем финансирования из всех источников , млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. |
| 1 | Подготовка для реконструкции всей системы водоснабжения села – изготовление ПСД | 2013-2014 | администрация МО «Заволжский сельсовет», администрация МО «Харабалинский район» | Всего | 3,0 | 1,5 | 1,5 |  |  |  |
|  |  |  |  | районный бюджет | 2,8 | 1,4 | 1,4 |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0,2 | 0,1 | 0,1 |  |  |  |
| 2 | Реконструкция магистральных и разводящих сетей в соответствии с разработанной ПСД | 2015-2017 | Министерство ЖКХ, администрация МО «Харабалинский район», администрация МО «Заволжский сельсовет» | Всего | 20,0 |  |  | 10 | 6,0 | 4,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 14,0 |  |  | 7,0 | 4,0 | 3,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 6,0 |  |  | 3,0 | 2,0 | 1,0 |
|  | Цель, задачи, наименование мероприятий | Сроки (годы) | Исполнители | Источники финансирования | годы | 2018г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |  |
| 3 | Установка напорно-регулирующих сооружений (башни Рожновского) | 2018-2023 | Министерство ЖКХ, администрация МО «Харабалинский район», администрация МО «Заволжский сельсовет» | Всего | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 3,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |  |
|  | Цель, задачи, наименование мероприятий | Сроки (годы) | Исполнители | Источники финансирования | годы | 2018г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| 4 | Устройство водопроводных блочных очистных сооружений | 2020-2024 | Министерство ЖКХ, администрация МО «Харабалинский район», администрация МО «Заволжский сельсовет» | Всего | 10,0 |  |  | 5,0 | 5,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 7,0 |  |  | 3,5 | 3,5 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 3,0 |  |  | 1,5 | 1,5 |  |
|  | Цель, задачи, наименование мероприятий | Сроки (годы) | Исполнители | Источники финансирования | годы | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г | 2017г. |
| 5 | Ремонт внутрипоселковой электросети и уличного освещения | 2013-2015 | администрация МО «Заволжский сельсовет», администрация ХРЭС | Всего | 3,3 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | - | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | - |
|  |  |  |  | внебюджетные средства | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - | - |
|  | Цель, задачи, наименование мероприятий | Сроки (годы) | Исполнители | Источники финансирования | годы | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. |
| 6 | Ремонт основного энергетического оборудования ПС Заволжская | 2016-2017 | администрация ХРЭС | Всего | 2,0 | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные средства | 2,0 | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
|  | Цель, задачи, наименование мероприятий | Сроки (годы) | Исполнители | Источники финансирования | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
| 7 | Строительство новых разводящих сетей 0,4 кВ с применением новых энергосберегающих технологий и современных материалов | 2018-2020 | администрация ХРЭС | Всего | 4,8 | 2,4 | 2,4 |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства | 4,8 | 2,4 | 2,4 |  |  |  |
|  | Цель, задачи, наименование мероприятий | Сроки (годы) | Исполнители | Источники финансирования | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
| 8 | Строительство поселкового газовода среднего давления с установкой ГРПШ | 2022-2023 | администрация МО «Заволжский сельсовет», администрация МО «Харабалинский район» | Всего | 6,2 |  |  |  | 3,1 | 3,1 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0,2 |  |  |  | 0,1 | 0,1 |
|  |  |  |  | районный бюджет | 2,0 |  |  |  | 1,0 | 1,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные средства | 4,0 |  |  |  | 2,0 | 2,0 |
|  | Итого |  |  | Всего | 53,3 | 7,0 | 7,0 | 16,1 | 15,1 | 8,1 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 24,0 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 10,0 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Районный бюджет | 4,8 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 0,6 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 13,8 | - | - | - | - | - |