ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЗАВОЛЖСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»

ХАРАБАЛИНСКОГО РАЙОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

от 5 июня 2017 года                                                                                        № 23

«Об утверждении Плана – графика проведения работ по подготовке и внесению изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Заволжский сельсовет» Харабалинского района Астраханской области»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, в целях приведения Правил землепользования и застройки муниципального образования «Заволжский сельсовет» Харабалинского района Астраханской области в соответствии действующему федеральному законодательству и урегулированию вопросов в сфере градостроительной деятельности

Администрация муниципального образования «Заволжский сельсовет»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить План – график проведения работ по подготовке и внесению изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Заволжский сельсовет» Харабалинского района Астраханской области (прилагается).

2.Настоящее постановление обнародовать в соответствии с действующим Положением и разместить на официальном сайте администрации МО «Заволжский сельсовет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава МО «Заволжский сельсовет»                                                    Г.Г.Горлова

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

МО «Заволжский сельсовет»

от 5 июня 2017 года № 23

План – график

проведения работ по подготовке и внесению изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования

«Заволжский сельсовет» Харабалинского района Астраханской области

| № | Наименования мероприятия | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организация Запросов о коммерческом предложении по внесению изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Заволжский сельсовет» Харабалинского района Астраханской области. Подготовка технического задания. | с 05.06.2017 по 05.07.2017 |
| 2 | Проведение Аукциона и заключение контракта на выполнение работ по внесению изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Заволжский сельсовет» Харабалинского района Астраханской области | с 05.07.2017 по 07.08.2017 |
| 3 | Разработка проекта вносимых изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Заволжский сельсовет» Харабалинского района Астраханской области проектной организацией | с 07.08.2017 по 07.09.2017 |
| 4 | Направление письма в Министерство строительства и ЖКХ Астраханской области | 10 дней |
| 5 | Размещение проекта вносимых изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Заволжский сельсовет» Харабалинского района Астраханской области в ФГИС ТП | 1 день |
| 6 | Принятие решения о проведении публичных слушаний по проекту вносимых изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Заволжский сельсовет» Харабалинского района Астраханской области | Не более 10 дней со дня получения проекта Правил землепользования и застройки |
| 7 | Организация и проведение публичных слушаний по проекту вносимых изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Заволжский сельсовет» Харабалинского района Астраханской области | 2 месяца со дня опубликования проекта вносимых изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Заволжский сельсовет» Харабалинского района Астраханской области – сентябрь – октябрь |
| 8 | Внесение изменений, исправлений и замечаний в проект вносимых изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Заволжский сельсовет» Харабалинского района Астраханской области по результатам публичных слушаний | В случае необходимости не более 10 дней с момента проведения публичных слушаний |
| 9 | Утверждение Правил землепользования и застройки муниципального образования «Заволжский сельсовет» Харабалинского района Астраханской области с внесенными изменениями | В соответствии с планом работы – ноябрь |
| 10 | Опубликование (обнародование) утвержденных Правил землепользования и застройки муниципального образования «Заволжский сельсовет» Харабалинского района Астраханской области с внесенными изменениями | В течение десяти дней с даты принятия решения об утверждении проекта Правил землепользования и застройки – ноябрь |