ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                                                         АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                         «ЗАВОЛЖСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»                                                  ХАРАБАЛИНСКОГО РАЙОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

от 19 января 2016 года                                                                                     № 9

«Об исполнении муниципальной

программы «Энергосбережение

и повышение энергетической

эффективности на территории

МО «Заволжский сельсовет»

в 2015 году»

В соответствии с постановлением администрации МО «Заволжский сельсовет» от 16.06.2015 года  N 23 «Об утверждении Порядка принятия решений  о разработке  муниципальных программ муниципального образования  МО «Заволжский сельсовет»,  их формирования, утверждения и реализации», Устава муниципального образования «Заволжский сельсовет»

Администрация  МО «Заволжский сельсовет»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить анализ  исполнения Программы «Энергосбережение  и повышение энергетической эффективности на территории МО «Заволжский сельсовет»  в 2015 году».

2. Настоящее постановление обнародовать в соответствии с действующим Положением.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования.

Глава МО «Заволжский сельсовет»                                                    Г.Г.Горлова

Утвержден

постановлением администрации МО «Заволжский сельсовет» от 19.01.2016 года № 9

Анализ

исполнения  муниципальной программы «Энергосбережение  и повышение энергетической эффективности на территории МО «Заволжский сельсовет»  в 2015 году

В целях исполнения муниципальной программы «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической  эффективности на территории МО «Заволжский сельсовет»  на 2012 - 2016 годы», утвержденной постановлением администрации МО «Заволжский сельсовет»  от 30 марта 2012 года  № 17 основными задачами которой являются:

- проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением;

- расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов объектов энергетики и коммунального комплекса;

- проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов;

- обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов;

- организация ведения топливно-энергетических балансов;

- нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов, в 2015 году были исполнены следующие программные мероприятия:

● проведены наладочных работы  по оптимизации процессов горения в газовых котлах и работы электрооборудования при подготовке к отопительному сезону 2015-2016 годов;

●использованы при ремонте тепловых сетей изоляционные материалы с наиболее эффективными теплозащитными свойствами;

● установлено дополнительно 5 энергосберегающих ламп в местах общего пользования  в здании администрации и 5 энергосберегающих светильников для освещения в здании администрации извне;

●проведена замена электрооборудования в здании администрации с учетом энергосберегающих технологий (2 этаж);

●проведена переподготовка кадров в области энергосбережения (2 чел.);

●в 2015 году установленные  лимиты и нормы потребления эл.энергии и газа  организациями социальной сферы муниципального подчинения и муниципальными организациями были исполнены  без превышения, с некоторой  экономией;

● в течение года велись топливно-энергетические балансы организаций социальной сферы, энергетические паспорта организаций в наличии;

●организации бюджетной сферы полностью перешли на приборный учет при расчетах в 2015 году;

●на территории с.Заволжское установлено за 2015 год 15 новых энергосберегающих светильников с применением датчиков «день-ночь», таким образом все лампы  старого образца, используемые для освещения улиц  заменены на новые энергосберегающие;

● администрацией МО «Заволжский сельсовет» своевременно регулируется нормативно – правовая база по энергосбережению и стимулированию повышения энергоэффективности.

Всего из местного бюджета в 2015 году на выполнение Программы по энергосбережению направлено 27,0 тыс.руб. Эффективность проведенной работы и затраченных средств показывают следующие результаты в 2015 году:

●сокращение удельных показателей энергоёмкости и энергопотребления муниципальных организаций на территории МО «Заволжский сельсовет»  на 3,2% (в общем на 12,8% по сравнению с 2011- базовым годом);

●снижение относительных затрат местного бюджета на оплату коммунальных ресурсов на 29,0 тыс.руб. (116,0 тыс.руб. с 2011 года).