СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
          «ЗАВОЛЖСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» 
 ХАРАБАЛИНСКОГО РАЙОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПАТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ СОВЕТА № 7

от 5 февраля 2018 года                                                                  с.Заволжское

«Об организации работы  по

правилам благоустройства и

санитарной очистке территории

МО «Заволжский сельсовет»

в 2018  году»

В соответствии с пунктом 9 статьи  8 Устава МО «Заволжский сельсовет»

Совет муниципального образования «Заволжский сельсовет»

РЕШИЛ:

1.Утвердить План мероприятий благоустройства и санитарной очистки территории МО «Заволжский сельсовет» на 2018 год (прилагается).

2.Настоящее решение обнародовать в соответствии с действующим Положением.

3.Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования.

Глава МО «Заволжский сельсовет»                                                    Г.Г.Горлова

Утверждено

Решением Совета

МО «Заволжский сельсовет»

от 5.02.2018 года  № 7

План

мероприятий благоустройства и санитарной очистки территории

МО «Заволжский сельсовет»

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | Провести учет всех несанкционированных свалок на территории сельсовета Организовать работы по ликвидации несанкционированных свалок на территории сельсовета Вести контроль за санитарным состоянием улиц, береговой линии, парков, придворовых территорий, рекреационных зон, препятствовать появлению несанкционированных свалок на территории сельсовета Провести Месячники по благоустройству и наведению санитарного порядка на территории сельсовета « Территория чистоты» Провести уборку береговой линии от бытового и строительного мусора Произвести обрезку, побелку деревьев на территории парка ВОВ, в парках по ул.Советская, ул.Ленина, а также уборку названных территорий от мусора Организовать уход за молодым парком по ул.Луговая Произвести посадку деревьев и кустарников в количестве 100 штук в парке ВОВ, в парке по ул.Луговая, на территории игровых площадок по ул.Северная, ул.Въездная Организовать высадку цветов в клумбы в парке Славы, в парке по ул.Луговая, на детских игровых площадках, у здания сельского ДК и сельской библиотеки, произвести огораживание посадок (ремонт и установка новых изгородей) Продолжить установку урн для мусора в общественных местах на территории села Заволжское, у торговых точек. Установить игровую площадку для детей по ул.Школьная. Провести установку номерных табличек (адресное хозяйство) на домовладениях в северной части села по ул.Садовая, Северная, Дальняя, Въездная, Первомайская, Восточная. Провести ограждения и озеленение игровых площадок по ул.Интернациональная | до 15.04.2018г. до 30.05.2018г. постоянно 01.04.2018г.- 01.05.2018г.; 01.10.2018г.- 01.11.2018г. до 15.04.2018г. до 15.10.2018г. до 01.05.2018г. постоянно до 15.04.2018г. до 01.05.2018г. до 01.04.2018г. в течение года май 2018г. в течение года май- октябрь | Администрация МО «Заволжский сельсовет» Администрация МО «Заволжский сельсовет» административная комиссия сельсовета, депутаты сельсовета, председатели уличных комитетов депутаты Совета, председатели уличных комитетов, административная комиссия сельсовета, МУП ЖКХ МО «Заволжский сельсовет» МУП ЖКХ МО «Заволжский сельсовет», жители ул.Набережная, Ленина, Первомайская, Гагарина, Городовикова Администрация МО «Заволжский сельсовет», МУП ЖКХ МО «Заволжский сельсовет», жители ул.Ленина, Советская, Заволжская средняя школа МУП ЖКХ МО «Заволжский сельсовет» Администрация МО «Заволжский сельсовет», МУП ЖКХ МО «Заволжский сельсовет», депутаты сельсовета, учащиеся Заволжской средней школы Администрация МО «Заволжский сельсовет», МУП ЖКХ МО «Заволжский сельсовет», руководители учреждений Администрация МО «Заволжский сельсовет», МУП ЖКХ МО «Заволжский сельсовет», руководители торговых точек. Администрация МО «Заволжский сельсовет» Администрация МО «Заволжский сельсовет» Администрация МО «Заволжский сельсовет» |

Председатель Совета                                                                            Г.Г.Горлова