СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
          «ЗАВОЛЖСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» 
 ХАРАБАЛИНСКОГО РАЙОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ СОВЕТА № 88

от 16 ноября  2011 года                                                                  с.Заволжское

«Об   утверждении    программы

комплексного    развития     систем

коммунальной      инфраструктуры

на территории МО «Заволжский

сельсовет»  на  2011- 2015 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федерального закона  РФ от 06.10.2003 г № 131- ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Распоряжения Правительства РФ от 02.02.2010 г. № 102-р «О концепции ФЦП комплексная программа модернизации и реформировании жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 годы», Генерального плана МО «Заволжский  сельсовет» от 22.03.2011г. № 19  и руководствуясь Уставом МО «Заволжский сельсовет»

Совет муниципального образования «Заволжский сельсовет»

РЕШИЛ:

1.Утвердить программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории МО «Заволжский сельсовет» на 2011-2015 годы» согласно приложению №1 (далее Программа).

2.Финансовые мероприятия, предусмотренные Программой, осуществлять за счет  средств из федерального, областного, районного и местного бюджета  и   с учетом объемов и мероприятий,  предусмотренных  программой.

3. Обнародовать настоящее решение в соответствии с действующим Положением.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня обнародования.

Глава МО «Заволжский сельсовет»                                 Г.Г.Горлова

Приложение № 1

Утверждена

Решением Совета МО

«Заволжский сельсовет»

от 16.11.2011 № 88

Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО «Заволжский сельсовет»

на 2011-2015 годы

с. Заволжское

# Паспорт Программы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО «Заволжский сельсовет» на 2011-2015 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», -Федеральный закон РФ от 06.10.2003 г № 131- ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», -Распоряжение Правительства РФ от 02.02.2010 г. № 102-р О концепции ФЦП «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 годы», -Генерального плана МО «Заволжский сельсовет» от 22.03.2011г. № 19, - Устав МО «Заволжский сельсовет» |
| Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения | Основные проблемы: высокая степень износа магистральных и разводящих сетей водоснабжения; не соответствие качества и объёма подачи воды требуемым нормам и потребностям; оборудование системы энергоснабжения сильно изношено, морально устарело и не отвечает современным требованиям по надежности и электропотреблению; - требуется дополнительное строительство поселкового газопровода среднего давления для размещения предприятий по хранению и переработке овощной продукции. |
| Исполнители Программы | Администрация МО «Заволжский сельсовет» |
| Цель Программы | Обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации |
| Задачи Программы | 1.Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры села. 2.Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры села. 3.Разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры села. 4.Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры села. 5.Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Период реализации Программы: 2011-2015 гг. |
| Основные мероприятия Программы | Водоснабжение реконструкция магистрального водопровода и разводящих сетей; устройство водопроводных блочных очистных сооружений; установка напорно-регулирующих сооружений (башни Рожновского). Электроснабжение строительство новых разводящих сетей с применением энергосберегающих технологий и современных материалов модернизация оборудования подстанций и электрических сетей; Газоснабжение строительство поселкового газопровода среднего давления с установкой ГРПШ. |
| Объем и источники финансирования Программы | Источники финансирования Программы: - федеральный бюджет – 24, млн.руб.; - областной бюджет- 10,0 млн.руб.; - районный бюджет – 4,8 млн.руб.; - местный бюджет; - 0,6 млн.руб.; -внебюджетные средства -13,8 млн.руб. ВСЕГО-53,2 млн.руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | 1. Технологические результаты: - обеспечение устойчивости систем коммунальной инфраструктуры МО «Заволжский сельсовет»; - создание надежной коммунальной инфраструктуры села, имеющей необходимые резервы для перспективного развития; - оптимизация управления электроснабжением сельсовета; - внедрение энергосберегающих технологий; - снижение удельного расхода электроэнергии для выработки энергоресурсов. 2. Социальные результаты: - рациональное использование природных ресурсов; - повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг. 3. Экономические результаты: - плановое развитие коммунальной инфраструктуры в соответствии с документами территориального планирования; - повышение инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса. |
| Система организации и контроля за исполнением Программы | Программа реализуется на территории МО «Заволжский сельсовет». Контроль за исполнением Программы осуществляется Администрацией МО «Заволжский сельсовет» в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством. |

Инженерная инфраструктура муниципального образования «Заволжский сельсовет» представляет собой совокупность систем водоснабжения, канализации, электро-, газо-, и теплоснабжения, призванных обеспечить функционирование и дальнейшее развитие поселений.

Село Заволжское имеет централизованную систему водоснабжения водой технического качества. Источником водоснабжения являются поверхностные  воды из р. Митинка. Муниципальные водозабор и водопровод находятся на балансе МУП ЖКХ МО «Заволжский сельсовет», не имеют в своем составе водопроводных очистных и напорно-регулирующих сооружений и подают воду технического качества в водопроводную сеть с. Заволжское. Система водоснабжения состоит из водозабора, магистрального водовода и разводящих сетей.

Мощность водозабора составляет 1,0 тыс. м³/сут. Водопроводные очистные сооружения в настоящее время не установлены и в водопроводную сеть подается вода технического качества. Вода подается по графику, большинство населения села заполняет водой индивидуальные ёмкости (бассейны) для последующего использования. Процент износа магистральный и разводящих сетей водоснабжения составляет 70-100%. Протяженность водопроводных сетей составляет 10 км.

В настоящее время электроснабжение потребителей МО «Заволжский сельсовет» осуществляются  по сетям напряжением 10 кВ и ТП 10/0,4 кВ.  Общая протяженность линий 10кВ составляет 68,67 км прокладка электрических сетей воздушная. Для понижения напряжения до 0,4 кВ существуют 54 КТП разной мощности. Электроснабжение МО  «Заволжский сельсовет» на перспективу сохранится от существующей подстанции ПС Заволжская 35/10 кВ.

Проблемной зоной существующей системы электроснабжения МО «Заволжский сельсовет»  является  инженерное оборудование 10-0,4кВ морально устаревшее, недостаточной мощности и не отвечающее современным требованиям.

В настоящее время с. Заволжское обеспечивается природным сетевым газом от АГРС «Речное» по газопроводу высокого давления протяженностью 7,4 км. Практически полностью подключен к сетевому газу жилой и общественный сектор в с. Заволжское.  Протяженность сетей составляет:

-газопроводы среднего давления 5,4 км;

-газопроводы низкого давления 18,5 км.

Обслуживание газораспределительных сетей в МО осуществляет ОАО «Астраханьрегионгаз».

В части модернизации и развития инженерной инфраструктуры и инженерной подготовки территории муниципального образования «Заволжский сельсовет» требуется:

-Реконструкция существующих инженерных сетей с заменой изношенных участков.

-Строительство (установка) водопроводных очистных сооружений на водозаборе в с. Заволжское (с применением блочных очистных сооружений в районе водозабора) до 2017г.

-Строительство напорно-регулирующих водопроводных сооружений (резервуаров и башен «Рожновского») до 2017г.

-Строительство локальных канализационных очистных сооружений и канализационной сети в с. Заволжское в расчетный срок.

-Строительство сети ливневой канализации в наиболее простом открытом варианте и очистных сооружений в центральной части с. Заволжское и в рекреационной, агропромышленной, коммунальной зоне с. Заволжское в расчетный срок и за пределами расчетного срока.

В части развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Заволжский сельсовет» требуется:

-Реконструкция системы уличного освещения; мероприятия по энергосбережению до 2016г.,

-Увеличение мощности путем установки дополнительных КТП  реконструкции действующих и строительства новых разводящих линий 10-0,4 кВт в  с. Заволжское.

ПЕРЕЧЕНЬ   МЕРОПРИЯТИЙ  ПРОГРАММЫ

МО «ЗАВОЛЖСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»

| № п/п | Цель, задачи, наименование мероприятий | Сроки (годы) | Исполнители | Источники финансирования | Объем финансирования из всех источников , млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. |
| 1 | Подготовка для реконструкции всей системы водоснабжения села – изготовление ПСД | 2011-2012 | администрация МО «Заволж-ский сельсовет», администрация МО «Харабалинский район» | Всего | 3,0 | 1,5 | 1,5 |  |  |  |
|  |  |  |  | районный бюджет | 2,8 | 1,4 | 1,4 |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0,2 | 0,1 | 0,1 |  |  |  |
| 2 | Реконструкция магистральных и разводящих сетей в соответствии с разработанной ПСД | 2013-2015 | Министерство ЖКХ, администрация МО «Харабалинский район», администрация МО «Заволж-ский сельсовет» | Всего | 20,0 |  |  | 10 | 6,0 | 4,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 14,0 |  |  | 7,0 | 4,0 | 3,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 6,0 |  |  | 3,0 | 2,0 | 1,0 |
| 3 | Установка напорно-регулирующих сооружений (башни Рожновского) | 2012-2013 | Министерство ЖКХ, администрация МО «Харабалинский район», администрация МО «Заволж-ский сельсовет» | Всего | 4,0 |  | 2,0 | 2,0 |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 3,0 |  | 1,5 | 1,5 |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 1,0 |  | 0,5 | 0,5 |  |  |
| 4 | Устройство водопроводных блочных очистных сооружений | 2013-2014 | Министерство ЖКХ, администрация МО «Харабалинский район», администрация МО «Заволж-ский сельсовет» | Всего | 10,0 |  |  | 5,0 | 5,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 7,0 |  |  | 3,5 | 3,5 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 3,0 |  |  | 1,5 | 1,5 |  |
| 5 | Ремонт внутрипоселковой электросети и уличного освещения | 2011-2012 | администрация МО «Заволж-ский сельсовет», администрация ХРЭС | Всего | 3,2 | 1,6 | 1,6 |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0,2 | 0,1 | 0,1 |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства | 3,0 | 1,5 | 1,5 |  |  |  |
| 6 | Ремонт основного энергетического оборудования ПС Заволжская | 2013 | администрация ХРЭС | Всего | 2,0 |  |  | 2,0 |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства | 2,0 |  |  | 2,0 |  |  |
| 7 | Строительство новых разводящих сетей 0,4 кВ с применением новых энергосберегающих технологий и современных материалов | 2011-2012 | администрация ХРЭС | Всего | 4,8 | 2,4 | 2,4 |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства | 4,8 | 2,4 | 2,4 |  |  |  |
| 8 | Строительство поселкового газовода среднего давления с установкой ГРПШ | 2014-2015 | администрация МО «Заволж-ский сельсовет», администрация МО «Харабалинский район» | Всего | 6,2 |  |  |  | 3,1 | 3,1 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0,2 |  |  |  | 0,1 | 0,1 |
|  |  |  |  | районный бюджет | 2,0 |  |  |  | 1,0 | 1,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные средства | 4,0 |  |  |  | 2,0 | 2,0 |
|  | Итого |  |  | Всего | 53,2 | 5,5 | 7,5 | 19 | 14,1 | 7,1 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 24,0 | - | 1,5 | 12 | 7,5 | 3,0 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 10,0 | - | 0,5 | 5 | 3,5 | 1,0 |
|  |  |  |  | Районный бюджет | 4,8 | 1,4 | 1,4 | - | 1,0 | 1,0 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 0,6 | 0,2 | 0,2 | - | 0,1 | 0,1 |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 13,8 | 3,9 | 3,9 | 2,0 | 2,0 | 2 |